Projeto Conecta+

Casos de Uso, Cenários, Estimativa de Esforços e Sprints de Desenvolvimento

Versão 1.0

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2024 | 1.0 | Documento Inicial | Adilson Tavares, Lucas Mello, Otavio Camargo, Vinicius Rodrigues e Viktor Blasck. |
| 04/10/2024 | 1.1 | Início da descrição dos casos de uso | Nicholas Meizikas Pego, Vinicius Pereda, Vinicius Alexandre Viana, Suzana Vieira de Sá Benicio, Henrique Bissoli, Tais Elaine Sena de Sousa |
| 04/10/2024 | 1.2 | Descrição dos casos de uso | Suzana Vieira de Sá Benicio |
| 04/10/2024 | 1.3 | Descrição dos casos de uso | Vinícius Alexandre Viana |
| 05/10/2024 | 1.4 | Descrição dos casos de uso | Nicholas Meizikas Pego |
| 07/10/2024 | 1.5 | Descrição dos casos de uso | Vinícius Pereda |
| 07/10/2024 | 1.6 | Revisão dos casos de uso | Nicholas Meizikas Pego, Vinicius Pereda, Vinicius Alexandre Viana, Suzana Vieira de Sá Benicio, Henrique Bissoli, Tais Elaine Sena de Sousa |
| 21/10/2024 | 1.7 | Atualização do Diagrama de Casos de Uso e dos Sprints de Desenvolvimento | Otávio Camargo |
| 13/11/2024 | 1.8 | Acréscimo de novos casos de uso | Otávio Camargo |

- Diagrama de Casos de Uso

- Sprints de Desenvolvimento do Projeto

- Sprint de Desenvolvimento #01

- Início: Indeterminado.

- Término: Indeterminado.

| Caso de Uso | Equipe Responsável Desenvolvimento | Equipe Responsável Testes |
| --- | --- | --- |
| UC23: Agenda do Profissional | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC07: Favoritar Profissional | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC24: Histórico de Agendamentos Profissional | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC08: Lista de Serviços Cadastrados Profissional | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |

| UC09: Excluir Serviço | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| --- | --- | --- |
| UC14: Cadastrar Nova Senha | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC10: Cadastrar Serviço | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| UC16: Login | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC17: Fazer Cadastro Cliente | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC18: Fazer Cadastro Profissional | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC11: Editar Serviço | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| UC20: Lista de Serviços Denunciados | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| UC13: Gerenciar Perfil | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |

- Sprint de Desenvolvimento #02

- Início: Indeterminado.

- Término: Indeterminado.

| Caso de Uso | Equipe Responsável Desenvolvimento | Equipe Responsável Testes |
| --- | --- | --- |
| UC04: Cancelar Agendamento Cliente | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC05: Fazer Denúncia | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC06: Avaliar Serviços Realizados | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC02: Agendar Serviços | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC25: Visitar Perfil | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |

| UC15: Recuperar Senha | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| --- | --- | --- |
| UC12: Gerenciar Imagens Recebidas | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| UC21: Alterar Status Denúncia | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| UC22: Suspender Usuários | Lucas Mello e Viktor Blasck | Henrique, Nicholas e Vinicius P. |
| UC01: Buscar Serviços para Agendamento | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC03: Lista de agendamentos Cliente | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |
| UC19: Gerar Ranking de Profissionais | Adilson Tavares, Otávio Camargo e Vinicius Rodrigues. | Suzana, Tais e Vinicius A. |

- Descrição dos Atores

| Ator | Complexidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Complexo | Não é necessário login, atua apenas como visualizador do sistema. |
| Cliente | Complexo | É necessário login como cliente; realiza gerenciamento de contratações e feedback para profissionais. |
| Profissional | Complexo | É necessário login como profissional; usuário que oferece serviços na plataforma. Realiza gerenciamento do próprio perfil e de seus serviços, e responde às solicitações de clientes. |
| Administrador | Complexo | É necessário login como administrador; Gerencia a administração da plataforma. |

- Cenários dos Casos de Uso

- UC01: Buscar Serviços para Agendamento

| Breve descrição do Caso de Uso: | Buscar por serviços disponíveis para agendamento na plataforma. Filtragem por profissionais específicos, por serviços oferecidos e por localidade. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Nome do profissional | VARCHAR(50) |
|  | Área de atuação | VARCHAR(100) |
|  | Tipo de Serviço | VARCHAR(100) |
|  | Localização | VARCHAR(100) |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Após o cliente selecionar a opção, o sistema exibe uma interface solicitando os dados especificados nos atributos acima. Com o preenchimento por parte do cliente, o sistema busca por profissionais compatíveis e após a seleção do profissional pelo cliente, o caso de uso UC02 é acionado. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Sem critério de busca #01: Não houveram informações suficientes para a busca. Com isso, o sistema solicita no mínimo um campo ao usuário e retorna com uma nova busca. Busca não encontrada #02: Os critérios solicitados não correspondem a um profissional, com isso o sistema retorna a uma nova busca. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC02: Agendar Serviços

| Breve descrição do Caso de Uso: | O cliente pode escolher a data e o horário conforme disponibilidade do profissional escolhido, confirmando a data disponível para seu serviço. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Data(Profissional) | DATE |
|  | Hora(Profissional) | TIME |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Uma janela é exibida pelo sistema para o agendamento com horário e data disponíveis para o profissional. Após a confirmação pelo cliente, o agendamento é salvo pelo sistema e notificado via email para os envolvidos, salvando também na agenda do profissional. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cancelar agendamento #01: O caso de uso UC04 é acionado. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC03: Listar serviços agendados

| Breve descrição do Caso de Uso: | O cliente revisa a lista de todos os serviços que ele agendou na plataforma, podendo consultar detalhes. Além disso, pode realizar ações adicionais, como cancelar um agendamento, avaliar um serviço realizado, favoritar um profissional e fazer uma denúncia. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente. |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Data (Sistema) | DATE |
|  | Status (Sistema) | ENUM |
|  | Horário(Sistema) | TIME |
|  | Nome do profissional | VARCHAR(100) |
|  | Nome do serviço | VARCHAR(100) |
| Complexidade: | Médio |  |
| Cenário Principal: | Após ser acessado pelo cliente, o sistema busca todos os serviços realizados para o cliente, ordenados pelos atributos. As opções de status são “Agendado”, “Concluído” ou “Cancelado”. Além disso, o sistema disponibiliza as opções “Cancelar agendamento”(UC04) para os serviços agendados e as opções “Avaliar serviço realizado”(UC06), “Favoritar Profissional”(UC07), “Fazer Denúncia”(UC05) para serviços concluídos. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cancelar agendamento #01: O cliente deseja cancelar o agendamento, acionando o caso de uso UC04. Avaliar Serviço #02: O cliente deseja avaliar um serviço realizado, acionando o caso de uso UC06. Favoritar Profissional #03: O cliente deseja favoritar um profissional, acionando o caso de uso UC07. Fazer denúncia #04: O cliente deseja realizar uma denúncia do serviço ou do profissional, acionando o caso de uso UC05. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC04: Cancelar agendamento Cliente

| Breve descrição do Caso de Uso: | O cliente pode cancelar o agendamento antes da data e horário programados. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Clientes |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Data do agendamento | DATE |
|  | Horário do agendamento | TIME |
|  | Nome do profissional | VARCHAR(100) |
|  | Nome do serviço | VARCHAR(100) |
|  | Status do Agendamento | ENUM |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Após a opção de cancelamento ser selecionada pelo cliente a partir de um serviço com o status “Agendado”, o sistema aciona uma tela solicitando a confirmação do cliente, que ao prosseguir, faz com que o sistema altere o status para “Cancelado” tanto o cliente quanto o profissional. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cancelar o cancelamento #01: retorno ao caso de uso UC01. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC05: Fazer denúncia

| Breve descrição do Caso de Uso: | Denunciar comportamento em desacordo com a plataforma ou com conduta humana. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Tipo de denúncia | ENUM |
|  | Descrição | VARCHAR(100) |
|  | Anônimo | ENUM |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O cliente seleciona a opção de fazer denúncia e o sistema apresenta um formulário. Após o preenchimento por parte do cliente, o sistema encaminha a denúncia para a lista de denúncias e notifica os administradores. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cancelamento da denúncia #01: retorno ao caso de uso UC01. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC06: Avaliar serviços realizados

| Breve descrição do Caso de Uso: | O cliente deve avaliar um profissional após a conclusão de um serviço, contribuindo assim para o ranking de feedback da plataforma. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Nota | INT |
|  | Comentário | VARCHAR(500) |
|  | Imagens | BLOB |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O cliente acessa a lista de serviços concluídos e seleciona o serviço a ser avaliado. O sistema exibe uma tela de avaliação, onde o cliente insere uma nota de 1 a 5, um comentário e, opcionalmente, faz o upload de uma imagem. Após validar as informações, o sistema registra a avaliação no perfil do profissional, atualiza seu ranking e confirma ao cliente a conclusão com sucesso da avaliação. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Campos não preenchidos #01: Se o cliente não preencher todos os campos (nota e comentário), o sistema exibe uma mensagem solicitando a correção. O cliente deve então completar os campos faltantes para prosseguir com a avaliação. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC07: Favoritar Profissional

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso permite que o cliente marque um profissional como favorito no sistema. Isso facilita o acesso ao profissional em futuras consultas e agendamentos. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Favoritar | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
|  | Listagem de profissionais | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O cliente acessa a lista de serviços concluídos, visualiza os profissionais responsáveis e clica no botão “Favoritar”. O sistema valida se o serviço foi concluído e se o cliente está autenticado. Após a validação, o profissional é adicionado à lista de favoritos do cliente, que pode consultá-la posteriormente. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | N/D |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC08: Listar serviços cadastrados

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso permite ao profissional visualizar e gerenciar todos os serviços que cadastrou na plataforma. O sistema exibe uma lista organizada, onde ele pode excluir, cadastrar novos serviços, editar serviços existentes e gerenciar as imagens encaminhadas. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional. |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Listar serviços cadastrados | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples. |  |
| Cenário Principal: | O profissional acessa a seção “Serviços Cadastrados”. O sistema exibe a lista de serviços cadastrados. O profissional visualiza os serviços na lista. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Exclusão de serviço #01: O profissional decide excluir um serviço na lista de serviços cadastrados e o sistema redireciona para a página de excluir serviço. Cadastrar novo serviço #02: O profissional decide cadastrar um novo serviço na lista de serviços cadastrados e o sistema redireciona para a página “Cadastrar Serviço”. Editar serviço #03: O profissional decide editar um serviço na lista de serviços cadastrados e o sistema redireciona para a página “Editar Serviço”. Gerenciar imagens #04: O profissional decide gerenciar as imagens recebidas para um serviço específico e o sistema redireciona para a página “Gerenciar imagens recebidas”. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC09: Excluir serviço

| Breve descrição do Caso de Uso: | Um profissional pode parar de oferecer um serviço anteriormente aceito. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Excluir | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Após decisão do profissional, é então mostrada uma janela para confirmação, e sendo confirmado pelo profissional, exibe um feedback visual e aciona o caso de uso UC08. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cancelamento da ação #01: Após cancelar a ação de excluir, ocorre o retorno ao perfil do profissional. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC10: Cadastrar serviço

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite o novo cadastro de serviços no Sistema, onde podem ser visualizados pelo referente “UC08: Listar serviços cadastrados” |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Descrição do Serviço | VARCHAR(500) |
|  | Nome do serviço | VARCHAR(50) |
|  | Área de atuação | VARCHAR(100) |
| Complexidade: | Simples. |  |
| Cenário Principal: | O profissional cadastra um novo serviço, registrando os devidos itens no formulário: Título do serviço, Área de atuação, Descrição do serviço; o sistema valida e registra o serviço. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Serviço já cadastrado #01: O sistema mostra uma mensagem caso haja uma tentativa dupla de registro de serviços. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC11: Editar Serviço

| Breve descrição do Caso de Uso: | O profissional pode alterar os dados previamente cadastrados na plataforma, possibilitando manutenção e correção de dados. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Editar | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
|  | Cancelar | BOOLEAN |
|  | Descrição do serviço | VARCHAR(500) |
|  | Nome do serviço | VARCHAR(50) |
|  | Área de atuação | VARCHAR(100) |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O profissional decide editar um serviço, abre-se o formulário referente ao registro possibilitando a edição dos dados presentes, quando terminar o sistema valida os dados e redireciona o usuário para o caso de uso “UC08: Listar serviços cadastrados”. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cancelar solicitação de edição do serviço #01: O usuário decide cancelar a edição, clicando no botão “Cancelar” e o sistema o redireciona para a seção “Meus serviços”. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC12: Gerenciar imagens recebidas

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite ao profissional visualizar, arquivar ou excluir imagens de um serviço. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Excluir | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O profissional decide entrar no gerenciamento de imagens e o sistema abre a galeria. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Excluir imagem #01: O profissional decide excluir uma imagem, o sistema solicita uma confirmação para a ação e com a confirmação do profissional, remove a imagem e atualiza a galeria de imagens. Arquivar imagem #02: O profissional decide arquivar uma imagem, o sistema pede uma confirmação para arquivar a imagem e com a confirmação do profissional, a imagem é arquivada e removida da listagem principal da galeria porém mantida em uma seção de arquivos. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC13: Gerenciar perfil

| Breve descrição do Caso de Uso: | Os usuários devem conseguir alterar seus dados cadastrais |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional, Cliente. |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Alterar senha | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
|  | Salvar | BOOLEAN |
|  | Editar informações | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O usuário cliente ou profissional entra na seção “Meu perfil” e o sistema exibe os dados cadastrais referentes à conta. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Alterar senha #01: O usuário seleciona Alterar senha e é redirecionado para a tela de alteração de senha, acionando o caso de uso “UC14: Cadastrar nova senha”. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC14: Cadastrar nova senha

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite a redefinição da senha da conta, vindo do caso de uso “UC13: Gerenciar perfil” |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional, Cliente |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
|  | Cancelar | BOOLEAN |
|  | Senha Atual | VARCHAR(50) |
|  | Nova senha | VARCHAR(50) |
|  | Confirmar senha | VARCHAR(50) |
|  | Alterar senha | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | A partir dos processos de “UC13: Gerenciar perfil”, o usuário digita sua senha e a nova senha e após a confirmação da mudança, o sistema realiza a alteração da senha. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Senha fora dos padrões #01: Caso o usuário use de uma formatação incorreta ou não aceita na senha, o sistema exibe uma tela indicando a má formatação da senha, e retorna para que o usuário mude o formato. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC15: Recuperar senha

| Breve descrição do Caso de Uso: | O usuário fornece o email cadastrado anteriormente. O sistema compara o email fornecido com o registrado no banco de dados e, após a validação, envia um email de recuperação ao email digitado pelo usuário. O usuário é então redirecionado a página de definirá a nova senha. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cliente, Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Email | VARCHAR(50) |
|  | Recuperar senha | BOOLEAN |
|  | Enviar | BOOLEAN |
|  | Nova senha | VARCHAR(50) |
|  | Confirmar senha | VARCHAR(50) |
|  | Alterar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Fornecer formulário de autenticação para tentativa de recuperação de senha. Nele deve ser solicitado o email registrado, e haver um botão para submissão. O sistema deve validar o email e caso seja inválido, exibir a mensagem: “Email inválido”. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Campo email não preenchido #01: Após o usuário submeter os dados sem o email, o sistema exibe um alerta para o preenchimento obrigatório do campo. Email não cadastrado #02: O usuário insere um email que não pertence a nenhum usuário cadastrado no sistema e o sistema exibe um alerta. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC16: Login

| Breve descrição do Caso de Uso: | O usuário deseja entrar em sua conta por meio do sistema de login |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Login | BOOLEAN |
|  | Email | VARCHAR(50) |
|  | Senha | VARCHAR(50) |
| Complexidade: | Médio |  |
| Cenário Principal: | O usuário clica no botão “Entrar” na página inicial e o sistema exibe a tela para inserir o email. Ao inserir o email, o sistema deve verificar se o email é válido (está cadastrado no sistema). Caso esteja, o sistema exibe o campo “Senha” para o usuário preencher. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Senha incorreta #01: O usuário insere a senha incorreta e uma mensagem “Senha incorreta” é exibida na tela. Podendo o usuário após isso, tentar preencher a senha novamente. Email não cadastrado #02: O sistema não reconhece o email (não está cadastrado) e redireciona o usuário para a tela na qual ele poderá escolher se cadastrar como Cliente ou Profissional. Recuperar senha #03: O usuário decide recuperar sua senha e aciona o caso de uso UC15. Email não confirmado #04: O usuário está cadastrado mas o email não foi confirmado ainda, impossibilitando o login. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC17: Fazer cadastro Cliente

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o usuário realize o cadastro como Cliente. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Nome completo | VARCHAR(100) |
|  | Data de nascimento | DATE |
|  | Sexo | ENUM |
|  | Celular | VARCHAR(15) |
|  | Estado | VARCHAR(100) |
|  | Cidade | VARCHAR(100) |
|  | Endereço | VARCHAR(100) |
|  | CPF | VARCHAR(11) |
|  | Email | VARCHAR(255) |
|  | Senha | VARCHAR(30) |
|  | Confirmar senha | VARCHAR(30) |
|  | Cadastrar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O usuário preenche todos os campos obrigatórios corretamente, o sistema verifica que o usuário ainda não está cadastrado no sistema e salva os dados no banco. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Campo obrigatório não preenchido #01: O usuário deixa de preencher pelo menos um dos campos obrigatórios e clica em “Cadastrar”. O sistema reconhece o(s) erro(s), alertando o usuário com uma mensagem, indicando quais campos faltam ser preenchidos. Formato incorreto de dados #02: O usuário preenche pelo menos um dos campos em um formato incorreto (letras no CPF por exemplo) e clica em “Cadastrar”. O sistema reconhece o(s) erro(s), alertando o usuário com uma mensagem e indicando quais campos restam a ser preenchidos no formato correto. Senhas divergentes #03:Os campos “Senha” e “Confirmar senha” possuem dados preenchidos diferentes. O sistema alerta o usuário a preencher os campos corretamente. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC18: Fazer cadastro Profissional

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o usuário realize o cadastro como Profissional. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Nome completo | VARCHAR(100) |
|  | Data de nascimento | DATE |
|  | Sexo | ENUM |
|  | Celular | VARCHAR(15) |
|  | Estado | VARCHAR(100) |
|  | Cidade | VARCHAR(100) |
|  | Endereço | VARCHAR(100) |
|  | CPF/CNPJ | VARCHAR(15) |
|  | Email | VARCHAR(255) |
|  | Senha | VARCHAR(30) |
|  | Confirmar senha | VARCHAR(30) |
|  | Foto de perfil | BLOB |
|  | Endereço comercial | VARCHAR(100) |
|  | Telefone comercial | VARCHAR(15) |
|  | Serviços ofertados | ENUM |
|  | Cadastrar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O usuário preenche todos os campos obrigatórios corretamente, o sistema verifica que o usuário ainda não está cadastrado no sistema e salva os dados no banco. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Campo obrigatório não preenchido #01: O usuário deixa de preencher pelo menos um dos campos obrigatórios e clica em “Cadastrar”. O sistema reconhece o(s) erro(s), alertando o usuário com uma mensagem, indicando quais campos restam ser preenchidos. Formato incorreto de dados #02: O usuário preenche pelo menos um dos campos em um formato incorreto (letras no CPF por exemplo) e clica em “Cadastrar”. O sistema reconhece o(s) erro(s), alertando o usuário com uma mensagem, indicando quais campos restam a ser preenchidos no formato correto. Campos de senha divergentes #03: Os campos “Senha” e “Confirmar senha” possuem dados preenchidos diferentes. O sistema alerta o usuário a preencher os campos corretamente. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC19: Gerar Ranking de Profissionais

| Breve descrição do Caso de Uso: | Funcionalidade que permite um ranking entre os Profissionais, através das avaliações prestadas pelos Clientes após o serviço, possibilitando aos Clientes verem os Profissionais mais bem avaliados da plataforma. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Cliente, Profissional, Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | —-------------------- | —------------------------- |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O cliente acessa a página de ranking dos profissionais. A página lista os profissionais mais bem classificados por Cliente e por melhores avaliações. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Profissional não possui ranking #01: Por não possuir ranking nada é mostrado. Perdeu ranking após punição #02: Profissional possuía ranking mas sofreu alguma punição (suspensão/banimento). Remover usuário dos rankings e perda de pontos ranking dependendo da severidade da denúncia. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC20: Lista de serviços denunciados

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o Administrador liste as denúncias dos serviços prestados pelos Profissionais. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Lista de denúncias | BOOLEAN |
|  | Alterar Status | ENUM |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Administrador acessa a lista de denúncias. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Atualização de lista #01: O administrador confere as denúncias e deve atualizar a lista e o status ( botão alterar status), conforme recebe mais denúncias. Denúncias conferidas #02: O administrador avalia a denúncia e caso infrinja as regras, suspende/bane o usuário e remove seu cadastro. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC21: Alterar status denúncia

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso permite ao Administrador alterar o status da denúncia registrada pelo Cliente. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Alterar Status | BOOLEAN |
|  | Motivo | VARCHAR(500) |
|  | Ação | ENUM |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O Administrador acessa a plataforma e visualiza o status da denúncia. O sistema exibe o status atual e permite que o administrador altere a denúncia para um novo status: “Avaliando”, “Pendente” ou “Finalizada”. O sistema atualiza o status da denúncia conforme a definição do Administrador. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | N/D |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC22: Suspender Usuários

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso permite ao Administrador banir profissionais que violar as normas da plataforma. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Nome completo | VARCHAR(100) |
|  | Banir | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
|  | Cancelar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | O Administrador verifica as denúncias contra um Profissional, comprova a violação das normas e decide pela suspensão. O sistema banirá o email do Profissional e enviará um email justificando a suspensão ao usuário. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | N/D |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC23: Agenda Profissional

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso será a página inicial após o Login com credenciais de Profissional. Nele, será possível consultar todos os agendamentos que estão para ser realizados pelo usuário. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Opção | ENUM |
|  | Cancelar | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Após o usuário acessar a seção “Minha agenda”, o sistema exibe uma lista com todos os agendamentos a serem concluídos. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Agendamento realizado #01: Após a visualização, o usuário decide alterar o estado do agendamento mudando a opção para “Realizado”. O sistema exibe uma mensagem de confirmação, que ao ser confirmada pelo usuário, o agendamento é registrado pelo sistema como “Concluído” e passa para a seção “Histórico de Serviços”. Cancelar ação #02: O usuário desiste da ação de alteração e clica no botão “Cancelar”, fazendo com que o sistema o redirecione para a seção “Minha Agenda”. Sem agendamentos #03: O usuário visualiza que não possui agendamentos a serem concluídos, sendo confirmado pelo sistema por meio da mensagem “Não há serviços pendentes”. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC24: Histórico de agendamentos Profissional

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso será acionado quando o usuário desejar visualizar o seu histórico de serviços que já foram agendados para ele na plataforma. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Profissional |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Opção | ENUM |
|  | Ver avaliação | BOOLEAN |
|  | Confirmar | BOOLEAN |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Após o usuário acessar a seção “Histórico de Serviços”, o sistema exibe uma lista com todos os serviços já agendados. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Confirmar agendamento #01: Após a visualização dos agendamentos, o usuário realiza a confirmação de um agendamento por meio da seleção da opção “Realizado”. Com isso, o sistema exibe uma mensagem de confirmação, que ao ser confirmada pelo usuário, é registrado pelo sistema como concluído e atualizado na seção “Histórico de Serviços”. Sem agendamentos no registro #02: O usuário visualiza que não há agendamentos em seu histórico, sendo confirmado pela mensagem do sistema: “Não há registro de agendamentos”. Visualização de avaliação #03: O usuário visualiza seu Histórico de Serviços e deseja acessar o serviço realizado selecionando o elemento “Ver avaliação”.Com isso, o sistema exibe a respectiva avaliação registrada. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- UC25: Visitar Perfil

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso permite ao usuário “Cliente” acessar o perfil do profissional de maneira simplificada. |  |
| --- | --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |  |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo | Domínio |
|  | Nome do profissional | VARCHAR(100) |
| Complexidade: | Simples |  |
| Cenário Principal: | Após acessar a seção “Buscar serviços” buscando um serviço ou nome de profissional, o sistema retorna a busca. Com isso, surge a opção de “Visitar Perfil” ao usuário, que ao ser acessada, há um retorno do sistema com as informações: “Foto”, “Nome do profissional”, “Avaliações recebidas” e a “Galeria de imagens”. |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Sem avaliações #01: Ao buscar pelas avaliações recebidas pelo usuário, o sistema exibe a seguinte mensagem: “Não há avaliações recebidas”. Sem imagens #02: Ao buscar pelas imagens sobre os serviços, o sistema exibe a mensagem: “Não há imagens aqui”. |  |
| Protótipo de IHM: |  |  |

- Estimativa de Esforços por Pontos de Caso de Uso

5.1	Fatores técnicos

| Fatores Técnicos | Peso | Relevância | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuído | 2 | 4 | 8 |
| Desempenho da Aplicação | 1 | 1 | 1 |
| Eficiência do Usuário Final | 1 | 1 | 1 |
| Complexidade de Processamento Interno | 1 | 1 | 1 |
| Reusabilidade de Código | 1 | 3 | 3 |
| Facilidade de Instalação | 0.5 | 0 | 0 |
| Usabilidade (Facilidade de utilização) | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Portabilidade | 2 | 0 | 0 |
| Facilidade de Manutenção | 1 | 0 | 0 |
| Concorrências | 1 | 3 | 3 |
| Características de Segurança | 1 | 1 | 1 |
| Acesso Direto a Dispositivos de Terceiros | 1 | 0 | 0 |
| Requer Treinamento Especial aos Usuários | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Tfactor | 0.785 |

5.2	Fatores ambientais

| Fatores ambientais | Peso | Relevância | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridade com o Processo Iterativo Unificado | 1.5 | 1 | 1.5 |
| Experiência na Aplicação | 0.5 | 2 | 1 |
| Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 1 | 1 |
| Capacidade de Liderança em Análise | 0.5 | 2 | 1 |
| Motivação | 1 | 3 | 1 |
| Estabilidade de Requisitos | 2 | 3 | 6 |
| Consultores Part-Time | -1 | 4 | -4 |
| Linguagem de Programação na Linguagem | -1 | 3 | -3 |
|  |  | Efactor | 1.205 |

5.3	Estimativas de Esforços

Abaixo, encontram-se definidas as métricas para a estimativa de esforços do módulo em questão:

| Valor da Hora do Projeto: | 50 |  |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Horas Prevista no Módulo: | 5756,72 |  |
| Quantidade de Atores: |  |  |
| Simples | Médio |  |
| 0 | 0 |  |
| Quantidade de Casos de Uso: |  |  |
| Simples | Médio |  |
| 17 | 5 |  |
| Valor Total do Módulo: | R$287.836 |  |