ReportCity

Casos de Uso, Cenários, Estimativa de Esforços e Sprints de Desenvolvimento

Versão 1.2

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2024 | 1.0 | Versão original deste arquivo de casos de uso cenário e estimativa de esforços | Nicholas Meizikas Pego, Tais Sena, Vinicius Pereda, Vinicius Alexandre, Suzana Vieira de Sá Benicio, Henrique Bissoli |
| 10/09/2024 | 1.1 | Início do desenvolvimento dos Casos de Uso. | Bianca L, João Luiz C, Maria Julia F, Samuel F, Victor R, Vinicius R. |
| 10/09/2024 | 1.2 | Continuação do desenvolvimento dos Casos de Uso. | Bianca L, João Luiz C, Maria Julia F, Samuel F, Victor R, Vinicius R. |
| 15/10/2024 | 1.3 | Correção Caso de Uso Ágil | Nicholas Meizikas Pego, Tais Sena, Vinicius Pereda, Vinicius Alexandre, Suzana Vieira de Sá Benicio, Henrique Bissoli |
| 23/10/2024 | 1.4 | Correção Caso de Uso Ágil | Nicholas Meizikas Pego, Tais Sena, Vinicius Pereda, Vinicius Alexandre, Suzana Vieira de Sá Benicio, Henrique Bissoli |

Para facilitar estou colocando aqui os numeros dos casos de usos que ainda precisam ser feitos: 05 pereda, 13 Alexandre, 14 Alexandre, 15 Suzana, 16 Henrique, 17 Henrique, 18 Suzana, 19 Suzana, 20 Henrique, 21? Nicholas, 22? pereda, 24 Henrique, 25 pereda

# Diagrama de Casos de Uso

Diagrama feito no site https://online.visual-paradigm.com/pt/

# Sprints de Desenvolvimento do Projeto

- Sprint de Desenvolvimento #01

  - Início: 25/09/2024

  - Término: XX/0X/2024

| Caso de Uso | Equipe Responsável Desenvolvimento | Equipe Responsável Testes |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados* | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Popular dados no Banco | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Cadastro de Usuário | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Login | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Recuperação de Senha | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Informe de problemas pelo cidadão | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Integração com GPS+ | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |
| Painel de Controle administrativo | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |
| Ferramenta de Análise de dados | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |

- Sprint de Desenvolvimento #02

  - Início: 25/09/2024

  - Término: XX/0X/2024

| Caso de Uso | Equipe Responsável Desenvolvimento | Equipe Responsável Testes |
| --- | --- | --- |
| Gerenciamento de usuários | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |
| Sistema de Notificação | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Sistema de acompanhamento de status | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |
| Módulo de comunicação interna* | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Protocolo de Segurança* | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Gerenciamento de Perfil | Nicholas, Vinicius P. Henrique. | Victor, Bianca e João Luiz |
| Mecanismo de Feedback | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |
| Sistema de Categorização de problemas | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |
| Sistema de Priorização de Problemas | Suzana, Tais e Vinicius A | Vinicius Ramos, Maju e Samuel |

# Descrição dos Atores

| Ator | Complexidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Complexo | Usuário com primeiro acesso no sistema, que pode realizar login caso já possua cadastro, ou se cadastrar. |
| Cidadão | Complexo | Cidadão já cadastrado no sistema, que tem acesso à todas as funcionalidades do sistema, sem restrições, caso efetue o login corretamente. Responsável pela inserção, busca e visualização de dados relacionados a suas denúncias e capaz de visualizar o status das denúncias realizadas |
| Serviço terceirizado | Complexo | Usuários cadastrados pelo Gestor, sendo eles de responsabilidades distintas relacionadas a cada tipo de setor na qual atua, onde tem acesso ao tipo de denúncia, localização e descrição do problema, podendo alterar o status da atividade realizada. |
| Administrador | Complexo | Responsável por adicionar, editar e excluir os cidadãos, serviço terceirizado como o Gestor, fica responsável pelo gerenciamento da funcionalidade e acompanhamento de status. |
| Gestor | Complexo | Usuários adicionados pelo Administrador que terá acesso e controle para adicionar, editar ou excluir o serviço terceirizado, ele receberá as informações encaminhadas pelos cidadãos e terá como principal responsabilidade a divisão das denúncias e a distribuição correta para o serviço terceirizado. |
| Api de mapa | Simples | Uma funcionalidade para o serviço terceirizado onde ele recebe a geolocalização encaminhada pelo cidadão e já recebe em formato de mapas para seguir até a rota indicada e realizar a atividade atribuída pelo gestor. |
| Dispositivo de Geolocalização | Médio | Uma funcionalidade dentro do aplicativo do cidadão, onde ao realizar o envio de uma denúncia, no ato de tirar uma foto, o dispositivo salva a geolocalização do local onde a foto foi tirada. |

# Cenários dos Casos de Uso

- UC01: Autenticar Usuário

| Breve descrição do Caso de Uso: | Exibir tela de login após a abertura caso o cidadão ainda não tenha efetuado o login. Após a realização do login, o app deverá permitir o acesso a interface de denúncia. Permite que o usuário se autentique no sistema com suas credenciais para acessar as funcionalidades do aplicativo. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Cidadão. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. E-mail; VARCHAR(255). Senha; VARCHAR(64). Botão “Logar”; LINK. Botão “Esqueceu a senha?”; LINK. Botão “Criar uma conta”; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | O usuário preenche os campos de “E-mail” e “Senha” e clicar no botão “Logar”. Após clicar em “Logar”, o sistema valida os dados e, caso estejam corretos, o usuário é ligado e direcionado para a página principal do sistema. - O usuário acessa a tela de login. - O usuário insere e-mail e senha - O sistema valida as credenciais - Se as credenciais forem válidas, o usuário é autenticado e redirecionado para a tela principal. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso algum campo seja preenchido fora da forma padrão da estrutura, o sistema deve deixá-lo vermelho e não permitir o login até que os campos sejam preenchidos corretamente. Cenário Alternativo/Exceção #02: O sistema verifica que a senha inserida não é a senha correspondente ao e-mail inserido, e então exibe uma mensagem alertando que o e-mail ou senha estão incorretos. Cenário Alternativo/Exceção #03: O sistema verifica que o e-mail inserido não está cadastrado no banco de dados, e então exibe uma mensagem avisando que o e-mail ou senha estão incorretos. Caso a opção “Criar uma conta” seja selecionada, o usuário é redirecionado para o caso de uso 4.2. Cenário Alternativo/Exceção #04: O usuário seleciona a opção “Esqueceu sua senha?”. E então, o sistema o redireciona para o caso de uso 4.3. Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso algum campo esteja vazio, o sistema impedirá o login e exibirá um alerta avisando que os campos não foram preenchidos. Cenário Alternativo/Exceção #02: caso o login apresente credenciais inválidas, o sistema deverá exibir uma mensagem de erro “E-mail ou senha incorretos”. Cenário Alternativo/Exceção #03: Caso o e-mail preenchido no formulário de login não esteja cadastrado, o sistema deverá impedir o login e exibir uma mensagem de erro “E-mail ou senha incorretos”. Cenário Alternativo/Exceção #04: O usuário seleciona a opção “Esqueceu sua senha?”, então o sistema o redireciona para o UC 4.3 - Recuperar Senha. Cenário Alternativo/Exceção #05: O usuário seleciona a opção “Criar conta”, então o sistema o redireciona para o UC 4.2 - Cadastrar Usuário. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC02: Login do Colaborador

| Breve descrição do Caso de Uso: | Exibir tela de login após a abertura caso o cidadão ainda não tenha efetuado o login. Após a realização do login, o app deverá permitir o acesso a interface de denúncia. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Serviço Terceirizado. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. E-mail; VARCHAR(255). Senha; VARCHAR(64). Botão “Logar”; LINK. Botão “Esqueceu a senha?”; LINK. Botão “Criar uma conta”; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | O usuário preenche os campos de “E-mail” e “Senha” e clica no botão “Logar”. Após clicar em “Logar”, o sistema valida os dados e, caso estejam corretos, o usuário é ligado e direcionado para a página principal do sistema. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso algum campo seja preenchido fora da forma padrão da estrutura, o sistema deve deixá-lo vermelho e não permitir o login até que os campos sejam preenchidos corretamente. Cenário Alternativo/Exceção #02: O sistema verifica que a senha inserida não é a senha correspondente ao e-mail inserido, e então exibe uma mensagem alertando que o e-mail ou senha estão incorretos. Cenário Alternativo/Exceção #03: O sistema verifica que o e-mail inserido não está cadastrado no banco de dados, e então exibe uma mensagem avisando que o e-mail ou senha estão incorretos. Caso a opção “Criar uma conta” seja selecionada, o usuário é redirecionado para o caso de uso 4.2. Cenário Alternativo/Exceção #04: O usuário seleciona a opção “Esqueceu sua senha?”. E então, o sistema o redireciona para o caso de uso 4.3. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC01: Fazer Login Gerente

| Breve descrição do Caso de Uso: | Exibe a tela de login, e após o preenchimento dos dados e a escolha do caminho Gerente, o Gestor é enviado para dash inicial do sistema de gestão |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Tipo do Usuário; ENUM(ADM, Gerente). E-Mail; VARCHAR(255). Senha; VARCHAR(255). |
| Complexidade: | Símples |
| Cenário Principal: | O Gestor escolhe o botão Gerente, preenche os campos E-Mail e Senha, e clica no botão Login, ele será enviado a dash inicial do sistema do gerente |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O gerente clica em “Login” sem preencher um dos campos, então o sistema mantém travado o botão login, até que os campos sejam preenchidos. Cenário Alternativo/Exceção #02: O sistema verifica que a senha inserida não é a senha correspondente ao e-mail inserido, e então exibe uma mensagem alertando que a senha ou E-Mail inseridos está incorreta Cenário Alternativo/Exceção #03: O sistema verifica que o e-mail inserido não está cadastrado no banco de dados, e envia uma mensagem alertando que a senha ou E-Mail inseridos está incorreta Cenário Alternativo/Exceção #04: O Gerente preenche os campos E-Mail e Senha mas não escolhe um caminho no Radio-Button, o sistema não irá realizar nenhuma ação até que um caminho seja escolhido Cenário Alternativo/Exceção #05: O Gerente tenta fazer login sem preencher nada ou escolher uma opção no Radio-Button, o sistema alem de travar o botão login pela falta de preenchimento dos campos E-Mail e Senha, ele não irá direcionar para nenhum local, até que uma opção do Radio-Button seja escolhida |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC01: Fazer Login Administrador

| Breve descrição do Caso de Uso: | Exibe a tela de login, e após o preenchimento dos dados e a escolha do caminho Administrador, o Administrador é enviado para dash inicial do sistema de Administração |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Tipo do Usuário; ENUM(ADM, Gerente). E-Mail; VARCHAR(255). Senha; VARCHAR(64). |
| Complexidade: | Símples |
| Cenário Principal: | O Administrador escolhe o botão ADM, preenche os campos E-Mail e Senha, e clicar no botão Login, ele será enviado a dash inicial do sistema do Administrador |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O Administrador clica em “Login” sem preencher um dos campos, então o sistema mantém travado o botão login, até que os campos sejam preenchidos. Cenário Alternativo/Exceção #02: O sistema verifica que a senha inserida não é a senha correspondente ao e-mail inserido, e então exibe uma mensagem alertando que a senha ou E-Mail inseridos está incorreta Cenário Alternativo/Exceção #03: O sistema verifica que o e-mail inserido não está cadastrado no banco de dados, e envia uma mensagem alertando que a senha ou E-Mail inseridos está incorreta Cenário Alternativo/Exceção #04: O Administrador preenche os campos E-Mail e Senha mas não escolhe um caminho no Radio-Button, o sistema não irá realizar nenhuma ação até que um caminho seja escolhido Cenário Alternativo/Exceção #05: O Administrador tenta fazer login sem preencher nada ou escolher uma opção no Radio-Button, o sistema além de travar o botão login pela falta de preenchimento dos campos E-Mail e Senha, ele não irá direcionar para nenhum local, até que uma opção do Radio-Button seja escolhida |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC02: Cadastrar Usuário

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que um novo usuário se cadastre no sistema, fornecendo seus dados pessoais e endereço. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Nome completo; VARCHAR(128). CPF; CHAR(11). Celular; CHAR(11). E-mail; VARCHAR(255). CEP; CHAR(8). Rua; VARCHAR(255). Número; VARCHAR(6). Complemento; VARCHAR(16). Bairro; VARCHAR(64). Cidade; VARCHAR(32). Estado; VARCHAR(64). Senha; VARCHAR(60). Confirmar senha; VARCHAR(60). Botão "Cadastrar"; LINK. |
| Complexidade: | Média Alta |
| Cenário Principal: | O usuário seleciona a opção "Criar uma conta" e então preenche os campos "Nome Completo", "CPF", "Celular", "E-mail", "CEP", "Rua", "Número", "Complemento", "Bairro", "Cidade", "Estado", "Senha" e "Confirmar Senha", ao clicar em "Cadastrar", o sistema realiza a validação dos campos e caso todos tenham sido preenchido corretamente, redireciona o usuário para a página inicial. - O usuário acessa a tela de cadastro - O usuário preenche todos os campos com informações válidas - O usuário clica em “Cadastrar” - O sistema valida os dados - Se os dados forem válidos, o usuário é cadastrado e redirecionado para a tela de login com uma mensagem de sucesso. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O usuário preenche o campo e-mail com um algo um e-mail já cadastrado. Então o sistema verifica que esse e-mail já está cadastrado e alerta o usuário. Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário preenche o campo e-mail com um e-mail inválido. E então o sistema verifica esse erro e exibe a mensagem “E-mail incorreto” abaixo do campo de e-mail. Cenário Alternativo/Exceção #03: O aplicativo verifica que a senha inserida no campo "Senha" não está seguindo as regras de segurança, então as regras de validação que não estão sendo seguidas são pintadas de vermelho. Cenário Alternativo/Exceção #04: O sistema verifica que o campo “Senha” e “Confirmar Senha” foram preenchidos de formas diferentes, então ele impede a submissão do formulário e exibe a mensagem “Senha Incorreta” abaixo dos campos e destaca suas bordas com vermelho. Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso algum campo esteja vazio, o sistema impedirá o cadastro e exibirá uma mensagem abaixo do campo vazio, informando que o campo não foi preenchido. Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso algum campo inserido pelo usuário esteja em um formato inválido, o sistema impede o cadastro e exibe uma mensagem de erro abaixo do campo errado informando que o dado inserido é inválido. (Ex: CPF inválido, celular inválido e e-mail inválido) Cenário Alternativo/Exceção #03: Caso o e-mail inserido pelo usuário já tenha sido cadastrado, o sistema impede o cadastro e exibe uma mensagem informando que o e-mail já está cadastrado. Cenário Alternativo/Exceção #04: Caso a senha inserida pelo usuário não atenda aos critérios de segurança, o sistema, além de exibir os critérios que não foram atendidos em vermelho, exibirá um alerta informando que a senha inserida não atende aos critérios de segurança. Cenário Alternativo/Exceção #05: Caso a senha e confirmação de senha inseridas pelo usuário não coincidam, o sistema deve impedir o cadastro e exibir uma mensagem informando que as senhas não coincidem abaixo do campo de confirmação de senha. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC02: Cadastrar Gerente

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite o cadastro de Gerentes por parte do Administrador |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Foto; BLOB. Nome; VARCHAR(255). CPF; VARCHAR(11). E-Mail; VARCHAR(255). Senha; VARCHAR(64). Departamento; VARCHAR(255). |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Na tela inicial da Administração, o administrador deve clicar em “Novo Gestor”, onde ele deve preencher os campos Foto, Nome, E-Mail, Senha e Departamento, quando os dados forem preenchidos, deve-se clicar no botão “Criar Gestor”, aparecerá uma mensagem avisando Gestor Criado!, e retornando para tela inicial da administração |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O Administrador preenche o campo e-mail com um e-mail já cadastrado. Então o sistema verifica que esse e-mail já está cadastrado e alerta que já existe um gestor com essas informações Cenário Alternativo/Exceção #02: O Administrador preenche o campo e-mail com um algo que tenha um “@” e depois um “.” seguido de no mínimo 2 caracteres. E então o sistema verifica esse erro e exibe a mensagem “E-mail inválido” abaixo do campo de e-mail caso o E-Mail esteja fora da norma padrão da estrutura fulano.sobrenome@gmail.com. Cenário Alternativo/Exceção #03: O Sistema verifica que a senha digitada não está seguindo as regras estabelecidas. Então as bordas do campo “Senha” são colocadas em vermelho, colorindo o texto abaixo do campo, que se refere às regras não cumpridas, em vermelho. Cenário Alternativo/Exceção #04: O Administrador preenche o campo CPF de forma errada, o que gera uma resposta do sistema, mantendo a caixa em vermelho, até que a norma padrão da estrutura seja cumprida (000.000.000-00 {No caso, o Administrador coloca só as informações do cpf, o próprio sistema vai separar com a pontuação para facilitar a visualização por parte do Administrador, porém ao enviar a informação, enviará sem pontuação}) Cenário Alternativo/Exceção #05: O Administrador não seleciona uma foto para o gestor, o que gera uma resposta do sistema, colocando uma mensagem em baixo do campo de Foto Obrigatória! Cenário Alternativo/Exceção #06: o Administrador não preenche o campo Nome, gerando uma resposta do sistema deixando o campo em vermelho Cenário Alternativo/Exceção #07: o Administrador não preenche o campo departamento, gerando uma resposta do sistema deixando o campo vermelho |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC02: Cadastrar Terceirizado

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o Gestor cadastre um terceirizado |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gerente |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Nome; VARCHAR(255). Área; VARCHAR(255). Telefone; VARCHAR(11). E-Mail; VARCHAR(255). Senha; VARCHAR(255). |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Na tela inicial do Gerente, o Gestor deve clicar no botão “Terceirizados”, depois em “Cadastrar”, nisso ele deve preencher os dados dos campos Nome, Área, Telefone, E-Mail e Senha, e clicar em “Cadastrar Terceirizado”, onde aparecerá uma mensagem dizendo “Terceirizado Registrado!”, retornando a tela Terceirizados |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O Gestor preenche o campo e-mail com um e-mail já cadastrado. Então o sistema verifica que esse e-mail já está cadastrado e alerta que já existe um Terceirizado com essas informações Cenário Alternativo/Exceção #02: O Gestor preenche o campo e-mail com um algo que tenha um “@” e depois um “.” seguido de no mínimo 2 caracteres. E então o sistema verifica esse erro e exibe a mensagem “E-mail inválido” abaixo do campo de e-mail caso o E-Mail esteja fora da norma padrão da estrutura fulano.sobrenome@gmail.com. Cenário Alternativo/Exceção #03: O Sistema verifica que a senha digitada não está seguindo as regras estabelecidas. Então as bordas do campo “Senha” são colocadas em vermelho, colorindo o texto abaixo do campo, que se refere às regras não cumpridas, em vermelho. Cenário Alternativo/Exceção #04: Sistema verifica se o telefone está na forma padrão da estrutura (+55 (19) 9973-4521), se estiver errada, deixa o campo vermelho Cenário Alternativo/Exceção #05: o Administrador não preenche o campo Nome, gerando uma resposta do sistema deixando o campo em vermelho Cenário Alternativo/Exceção #06: O Administrador não preenche o campo área, gerando uma resposta do sistema deixando o campo vermelho. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC03: Solicitar Redefinição de Senha

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o usuário solicite a redefinição de senha informando seu endereço de e-mail |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Cidadão e Serviço Terceirizado. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. E-mail; VARCHAR(255). Botão “Prosseguir com a recuperação”; LINK. |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | - O usuário acessa a tela de solicitação de redefinição de senha - O usuário informa seu endereço de e-mail - O sistema valida o e-mail - Se o e-mail for válido e estiver cadastrado, o sistema envia um e-mail com um código de verificação para o usuário e o redireciona para a tela de verificação de código [INSIRA O CASO DE USO] |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso o campo de e-mail esteja vazio, o sistema impede que o usuário avance para a próxima tela e exibe uma mensagem de erro abaixo do campo de e-mail avisando que o campo está vazio. Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso o e-mail inserido pelo usuário seja inválido, o sistema impede que o usuário avance para a próxima tela e exibe um alerta indicando que o e-mail inserido é inválido. Cenário Alternativo/Exceção #03: Caso o e-mail inserido pelo usuário não esteja cadastrado, o sistema impede que o usuário avance para a próxima tela e exibe um alerta indicando que o e-mail não está cadastrado. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC03: Verificar Código de Redefinição de Senha

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o usuário verifique o código de redefinição de senha recebido por e-mail. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Cidadão e Serviço Terceirizado. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Código de recuperação; CHAR(8). Botão “Prosseguir com a recuperação”; LINK. |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | - O usuário é redirecionado para a tela de verificação de código - O usuário informa o código de verificação recebido por e-mail - O usuário clica no botão “Prosseguir com a recuperação” - O sistema verifica o código - Se o código for válido, o sistema redireciona o usuário para a tela de redefinição de senha (INSERIR O CASO DE USO). |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso o código de recuperação não tenha sido inserido, o sistema impede que o usuário avance para a próxima tela e exibe um alerta e uma mensagem abaixo do campo de texto indicando para o usuário inserir o código de recuperação. Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso o código de recuperação inserido pelo usuário seja inválido, o sistema impede que o usuário avance para a próxima tela e exibe um alerta indicando que o código inserido é inválido. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC03: Redefinir Senha

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o usuário redefina sua senha após verificar o código de redefinição. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Visitante, Cidadão e Serviço Terceirizado. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Senha; VARCHAR(60). Confirmar senha; VARCHAR(60). Botão “Recuperar senha”; LINK. |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | - O usuário é redirecionado para a tela de redefinição de senha - O usuário informa a nova senha nos campos “Senha” e “Confirmar senha” - O usuário clica em “Recuperar senha” - O sistema valida as senhas - Se as senhas forem válidas e atenderem aos critérios de segurança, o sistema atualiza a senha do usuário no banco de dados e o redireciona para a tela de login com um alerta indicando o sucesso na recuperação de senha. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso algum campo esteja vazio, o sistema impedirá o cadastro e exibirá uma mensagem abaixo do campo vazio, informando que o campo não foi preenchido. Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso a senha inserida pelo usuário não atenda aos critérios de segurança, o sistema, além de exibir os critérios que não foram atendidos em vermelho, exibirá um alerta informando que a senha inserida não atende aos critérios de segurança. Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso a senha e confirmação de senha inseridas pelo usuário não coincidam, o sistema deve impedir o cadastro e exibir uma mensagem informando que as senhas não coincidem abaixo do campo de confirmação de senha. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC04: Listar Denúncias Realizadas

| Breve descrição do Caso de Uso: | Exibe a lista de denúncias realizadas pelo usuário, permitindo a visualização de detalhes de cada denúncia. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Lista de Denúncias; LIST. Conteúdo da visualização da denúncia; Título da Denúncia; TEXT. Breve descrição da denúncia; TEXT. Localização da Denúncia; TEXT. Status da Denúncia; TEXT. Data da Denúncia; DATE. Fotos da denúncia; IMAGE. Botão “Visualizar denúncia”; LINK. Botão “Notificações”; LINK. Botão “Feed”; LINK. Botão “Perfil”; LINK. Botão “Denunciar”; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Ao abrir o aplicativo e efetuar o login, ou clicar no botão "Feed", o sistema exibe todas as denúncias realizadas pelo usuário e atualiza as denúncias existentes caso haja atualização, exibindo o título, breve descrição, localização, status, data da realização e fotos da denúncia. Além de dispor na região inferior da tela um campo com as opções: "Notificações", "Feed", "Perfil" e "Denunciar". - O usuário acessa a tela principal do aplicativo “Feed” após efetuar o login. - O sistema exibe a lista de denúncias realizadas pelo usuário, ordenadas pela data de criação (da mais recente para a mais antiga). - Para cada denúncia, o sistema exibe: título, breve descrição, localização, status, data da realização e fotos. - O usuário pode clicar no botão "Visualizar denúncia" para acessar os detalhes da denúncia (redireciona para INSERIR UC)). |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso o usuário esteja sem internet, o sistema deverá exibir as denúncias salvas em cache e uma mensagem para informar que o usuário está offline. Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso o usuário não tenha feito nenhuma denúncia, o sistema exibe um alerta informando que o usuário ainda não realizou nenhuma denúncia. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC04: Listar Notificações

| Breve descrição do Caso de Uso: | Interface gráfica que permite que o usuário visualize as notificações de atualizações das denúncias realizadas pelo usuário. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Botão “Visualizar na Denúncia”; LINK. Botão “Notificações”; LINK. Botão “Feed”; LINK. Botão “Perfil”; LINK. Botão “Denunciar”; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Ao abrir o aplicativo e efetuar o login e clicar no botão "Notificações", o aplicativo exibe todas as atualizações referente às denúncias realizadas pelo usuário. Ao clicar na notificação, ele é direcionado a denúncia. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso o usuário esteja sem internet no momento, a aplicação irá restaurar a última sessão do usuário, exibindo somente dados que já foram baixados e salvos em cache dentro da aplicação. Além da exibição de cache, a aplicação exibirá um alerta avisando que o usuário não possui conexão com a internet. Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário clica no botão "Notificações" e o sistema verifica que o usuário não possui atualizações para serem notificadas. Então o sistema exibe um alerta informando que não há novas notificações. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC04: Exibir Perfil do Cidadão

| Breve descrição do Caso de Uso: | Interface gráfica que permite que o usuário visualize os dados cadastrados no sistema. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Botão “Visualizar na Denúncia”; LINK. Botão "Atualizar Senha"; LINK. Botão “Notificações”; LINK. Botão “Feed”; LINK. Botão “Perfil”; LINK. Botão “Denunciar”; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Ao abrir o aplicativo e efetuar o login e clicar no botão "Perfil", o aplicativo exibe todos os dados cadastrais do usuário. A tela possui dois botões, um para atualizar o perfil do usuário, caso algum dado anteriormente cadastrado esteja desatualizado ou incorreto, e outro que permite que o usuário atualize sua senha. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso o usuário esteja sem internet no momento, a aplicação irá restaurar a última sessão do usuário, exibindo somente dados que já foram baixados e salvos em cache dentro da aplicação. Além da exibição de cache, a aplicação exibirá um alerta avisando que o usuário não possui conexão com a internet. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC04: Atualizar Cadastro do Cidadão e do Serviço Terceirizado

| Breve descrição do Caso de Uso: | Interface gráfica que permite que o usuário atualize os dados anteriormente cadastrados no sistema |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Nome completo; VARCHAR(128). Celular; CHAR(11). E-mail; VARCHAR(255). CEP; CHAR(8). Rua; VARCHAR(255). Número; VARCHAR(6). Complemento; VARCHAR(16). Bairro; VARCHAR(64). Cidade; VARCHAR(32). Estado; VARCHAR(64). Botão "Atualizar"; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Ao clicar em "Atualizar Cadastro", na tela de "Perfil", o usuário é redirecionado para a tela de "Atualizar Cadastro", nela o usuário poderá atualizar os dados que estão desatualizados. Após clicar em "Atualizar", o usuário será redirecionado para a página de listagem de denúncias e seu cadastro estará atualizado. Observação: O aplicativo não irá permitir a atualização do CPF, os demais dados podem ser atualizados normalmente. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O usuário preenche o campo e-mail com um e-mail inválido. E então o sistema verifica esse erro e exibe a mensagem “E-mail incorreto” abaixo do campo de e-mail. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC04: Atualizar Senha do Cidadão e do Serviço Terceirizado

| Breve descrição do Caso de Uso: |  |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão e Serviço Terceirizado. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Página 1. Atributo:; Domínio:. Código de recuperação; CHAR(8). Botão "Prosseguir com a recuperação"; LINK. Página 1. Atributo:; Domínio:. Senha; VARCHAR(60). Confirmar senha; VARCHAR(60). Botão "Recuperar senha"; LINK. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | Ao clicar em "Atualizar Senha", na tela de "Perfil", o usuário é redirecionado para a primeira tela do processo de alteração de senha, nela o usuário irá inserir o código mfa que foi enviado em seu e-mail. Após inserir o código corretamente e clicar no botão "Prosseguir com a recuperação", o usuário será redirecionado para a tela onde irá inserir sua nova senha. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O usuário preenche o campo e-mail com um e-mail inválido. E então o sistema verifica esse erro e exibe a mensagem “E-mail incorreto” abaixo do campo de e-mail. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC05:Notificar Responsável

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse caso de uso ocorre quando o Gestor clica no ícone “tercerizados” na página “Dashboard". |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Botão “Terceirizados”; ?. Botão “Cadastrar”; ?. Botão “>”; ?. Botão “Editar”; ?. Confirmar Senha; ?. E-mail; ?. CFP; ?. Complemento; ?. Cidade; ?. Celular; ?. Complemento; ?. Rua; ?. Senha; ?. CEP; ?. Número; ?. Bairro; ?. Botão” Desabilitar”. |
| Complexidade: |  |
| Cenário Principal: |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Cenário Alternativo/Exceção #02: Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC06: Desabilitar Gestores

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse caso de Uso entra em vigor quando o administrador clicar no botão “Desabilitar gestor” presente na “Dashboard” do CU09 Como pré-requisito o usuário precisa estar logado como administrador e estar no CU09 |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Select com o nome do gestor; VarChar(100). Motivo; VarChar(255). |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | Administrador dentro do caso de Uso Listar Gestores (CU09) Administrador clica em botão “deletar Gestor” O sistema então trás uma caixa com um select contendo os nomes dos gestores para selecionar o gestor correto uma caixa da texto com a descrição “Motivo” e com botões no final escritos “Voltar” e “Excluir gestor” após preenchimento dos dados o administrador clica no botão “Excluir gestor” Aparecimento de mensagem confirmando a exclusão do gestor fim do caso de Uso |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Falta escolher o gestor a ser excluído, O sistema mostra uma mensagem de erro informando a falta do gestor e retorna a pedir para o gestor ser escolhido e motivo digitado Cenário Alternativo/Exceção #02:Botão Voltar, operação cancelada retorno ao CU09 Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: | Protótipo de Interface Homem-Máquina:. |

- UC07: Editar Gestores

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permite que o Administrador editar um gestor |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Nome; VARCHAR(128). Área; VARCHAR(255). Telefone; VARCHAR(11). E-Mail; VARCHAR(255). |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | O Administrador escolhe o gestor que queira editar e aperta no botão “>”, dentro do gestor, apertar o botão “Editar”, depois de alterar as informações, depois clicar em “Salvar” |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Caso algum campo editado fique em branco, o sistema travará, impedindo a mudança, até que o usuário altere-o Cenário Alternativo/Exceção #02: Caso algum campo seja preenchido fora da forma padrão da estrutura, o sistema deve deixá-lo vermelho e não permitir salvar até que seja corrigido ou a edição seja descartada Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC08: Adicionar Gestores

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso inicia-se após o login como administrador permitindo o administrador cadastrar novos gestores. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Foto; VarChar(1024). CPF; VarChar(11). Nome; VarChar(128). Departamento; Char(64). Senha; VarChar(64). Celular; VarChar(11). E-mail; VarCHar(255). |
| Complexidade: |  |
| Cenário Principal: | O administrador preenche todas as informações necessárias para realizar o cadastro de um novo usuário: - Foto, -Nome, - CPF, -Celular, - E-mail, -Senha, - Departamento. Há também um ícone de informação, que ao se passar o mouse sobre o mesmo, irá informar a seguinte mensagem: “A senha deve conter no mínimo 8 caracteres, entre eles um caractere especial, uma letra maiúscula e um número.” e clica no botão “Criar gestor”, enviando o formulário preenchido, mostrando uma mensagem de criação com sucesso, retornando o administrador para a tela de listar gestor (CU09), fim do caso de uso |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O usuário preenche o campo e-mail com um algo um e-mail já cadastrado. Então o sistema verifica que esse e-mail já está cadastrado e alerta o usuário. Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário preenche o campo e-mail com um algo que tenha um “@” e depois um “.” seguido de no mínimo 2 caracteres. E então o sistema verifica esse erro e exibe a mensagem “E-mail inválido” abaixo do campo de e-mail. Cenário Alternativo/Exceção #03: O usuário verifica que a senha digitada não está seguindo as regras estabelecidas. Então as bordas do campo “Senha” são colocadas em vermelho, colorindo o texto abaixo do campo, que se refere às regras não cumpridas, em vermelho. Cenário Alternativo/Exceção #04: O sistema verifica que o campo “Senha” e “Confirmar Senha” foram preenchidos de formas diferentes, então ele impede a submissão do formulário e exibe a mensagem “Senha Incorreta” abaixo dos campos e destaca suas bordas com vermelho. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC09: Listar Gestores

| Breve descrição do Caso de Uso: | Lista os gestores cadastrados em uma “Dashboard”. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Administrador. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Acesso a Dashboard; -. |
| Complexidade: | Médio |
| Cenário Principal: | O administrador entra na página “Dashboard”, o sistema faz uma listagem em dashboard de todos os gestores cadastrados. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01:Clicar no botão “Novo Gestor”, início do caso de uso “Adicionar Gestor” CU08 Cenário Alternativo/Exceção #02:Clicar no botão “Deletar Gestor”, início do caso de uso “Desabilitar Gestores” CU06 Cenário Alternativo/Exceção #02:Clicar no botão “+”, inicio do caso de uso “Editar Gestores” CU07 Cenário Alternativo/Exceção #04: Não Existir gestores para listar, listagem vazia e amostragem dos botões “Novo Gestor” e “Deletar Gestor”, não é possível editar gestor pois não existe gestor então o botão “+” para alterar o gestor não é mostrado |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC10: Listagem de cidadãos

| Breve descrição do Caso de Uso: | Lista os cidadãos cadastrados em uma “Dashboard” e permite a escolha de gerar um chat com o cidadão cadastrado ou desabilitá-lo . |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Acesso a Dashboard; -. |
| Complexidade: | Simples. |
| Cenário Principal: | O gestor entra na página “Dashboard”, o sistema faz uma listagem em dashboard de todos os cidadão cadastrados. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O gestor decide atender ao cidadão pelo chat, clicando na opção “Chat” e ativando o Caso de Uso 12. Cenário Alternativo/Exceção #02: O gestor decide desabilitar o usuário cidadão escolhido, clicando na opção “Desabilitar usuário” e ativando o Caso de Uso 11 |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC11: Desabilitar usuário

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse caso de uso tem Início quando o gestor na "Dashboard" do caso de uso Listagem de Cidadãos (UC10) Clica no botão ">" e seleciona Desabilitar Usuário |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Motivo da desabilitação; VarChar(255). |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | O sistema mostra uma caixa solicitando um motivo para a desabilitação, após preenchimento do motivo e clicado no botão "Desabilitar Usuário" por parte do Gestor, O sistema mostra uma mensagem "Desabilitado com Sucesso" e retorna ao caso de Uso listar cidadãos UC10 |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Cenário Alternativo/Exceção #01: Desistência de desabilitação, clicado no botão "x" no topo da tela retorno ao caso de uso listar cidadãos UC10 Cenário Alternativo/Exceção #02: Falta motivo, sistema acusa a falta de uma justificativa e retorna a solicitar o motivo para a desabilitação |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC12: Gerar Chat

| Breve descrição do Caso de Uso: | Este caso de uso servirá como uma forma de email entre gestor e usuário fazendo um poder enviar mensagens e para o outro de forma assíncrona |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor e Cidadão |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Mensagens; VarChar(255). |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | Após usuário clicar no botão "chat" do caso de uso Listar Problema UC04, deverá preencher a mensagem que deseja mandar para a pessoa que reportou o problema ou responder a uma mensagem anterior do cidadão |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Sem mensagem, O sistema verifa que não foi digitado uma mensagem para ser envia e não envia nada, retornando para esperar uma nova mensagem Cenário Alternativo/Exceção #02:Desistencia de enviar Mensagem, Após usuário clicar no "x" no topo da tela retorno ao UC04 |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC13: Editar Serviço Terceirizado

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse Caso de Uso ocorre quando o usuário entra na página “Dashboard” e o sistema comunica-se com os gestores e cidadãos. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gerente. |
| Complexidade: | ? |
| Cenário Principal: | O sistema trás todos os serviços tercerizados que estão cadastrados, o usuário clicar no botão “>” que abrirá uma outra aba detalhando aquele serviço tercerizado, o usuário clica no botão “Editar” e é exibido a mensagem “editado com sucesso” |
| Cenários Alternativos/Exceção: | (ESTES FLUXOS NÃO EXISTEM) Cenário Alternativo/Exceção #01: Botão “>” não funciona. O usuário clica no botão “Chat” e é direcionado para a página dash. Cenário Alternativo/Exceção #02: Botão editar não funcionar. O usuário clica no botão “Chat” e é direcionado para a página dash. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC14: Desabilitar Serviço Tercerizado

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse Caso de Uso ocorre quando o usuário entra na página “Dashboard” e o sistema comunica-se com os gestores e cidadãos. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gerente. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Mensagem; VARCHAR(100). (A MENSAGEM É UMA FIXA OU PODE SER ALTERADA, PRECISA SER ARMAZENADA?) |
| Complexidade: | ? |
| Cenário Principal: | O sistema trás todos os serviços tercerizados que estão cadastrados, quando o usuário clicar no botão “>”, abrirá uma outra aba detalhando aquele serviço tercerizado, o usuário clica no botão “Desabilitar” e é exibido a mensagem |
| Cenários Alternativos/Exceção: | (ESTES FLUXOS NÃO EXISTEM) Cenário Alternativo/Exceção #01: Botão “>” não funciona. O usuário clica no botão “Chat” e é direcionado para a página dash. Cenário Alternativo/Exceção #02: Botão editar não funcionar. O usuário clica no botão “Chat” e é direcionado para a página dash. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC15: Adicionar serviço Terceirizado

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse Caso de Uso ocorre quando o usuário entra na página “Dashboard” e o sistema comunica-se com os gestores e cidadãos. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gerente. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Nome; VARCHAR (40). Área; ?. Telefone; ?. Email; ?. |
| Complexidade: | ? |
| Cenário Principal: | O sistema trás todos os serviços tercerizados que estão cadastrados, quando o usuário clicar no botão “Cadastrar”. O usuário é redirecionado para um formulário, onde insere suas credenciais corretamente e confirma a operação clicando no botão “Cadastrar Tercerizado”. É exibido a mensagem “Terceirizado Registrado!”. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | (OS FLUXOS 1 E 2 NÃO EXISTEM) Cenário Alternativo/Exceção #01: Botão “Cadastrar” não funciona. O usuário clica no botão “Chat” e é direcionado para a página dash. Cenário Alternativo/Exceção #02: Botão “Cadastrar Tercerizado” não funciona. O usuário clica no botão “Chat” e é direcionado para a página dash. Cenário Alternativo/Exceção #03: Os campos estão vazios. 5. O sistema verifica que há campos vazios e impede a submissão do formulário e exibe a mensagem de erro “Preenchimento obrigatório”. Cenário Alternativo/Exceção #04: Um campo preenchido pelo usuário extrapola o Limite de Caracteres. O sistema impede a inserção de mais caracteres. E a mensagem “Você atingiu o limite de letras”. Cenário Alternativo/Exceção #05: O usuário preenche os dados incorretamente. O sistema impede o envio do formulário. Em seguida, sinaliza o erro colocando as bordas dos campos afetados em vermelho, indicando abaixo de cada um deles um texto na seguinte forma: “Preenchimento incorreto". |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC16:  Gerar caminho

| Breve descrição do Caso de Uso: | Esse Caso de Uso ocorre quando o usuário entra na página “Dashboard” e o sistema comunica-se com os gestores e cidadãos. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | S |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Área; ?. Telefone; ?. Email; ?. |
| Complexidade: | ? |
| Cenário Principal: | (não está feito) |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Cenário Alternativo/Exceção #02: Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC17: Relatar problema

| Breve descrição do Caso de Uso: | Cenário ocorre após o usuário tipo “Cidadão” clica na opção “Realizar Denúncia” na página “Dash” |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Realizar denúncia; ?. “API imagem”; ?. “titulo”; ?. “descrição”; ?. Realizar Denuncia; ?. “sair”; ?. |
| Complexidade: |  |
| Cenário Principal: | “Cidadão” clica na opção “Realizar Denúncia” no menu principal inferior, e o sistema mostra ao usuário uma nova tela onde o mesmo pode inserir uma imagem, para a denúncia, e dois campos de textos “título” e “descrição” e um botão “realizar denúncia” onde a mesma é enviada para o sistema. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: API de imagem não carrega, e o sistema redireciona o usuário para a página dash. Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário não preenche nenhum campo ou deixa de preencher um campo, e clica no botão “Realizar Denuncia”, o sistema avisa o usuário que não foram preenchidos todos os campos ( “Preenchimento obrigatório”, com texto na cor vermelha abaixo dos campos afetados) e não envia os dados ao banco de dados. Cenário Alternativo/Exceção #03: O usuário sai do sistema através da opção “sair” no menu lateral principal |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC18: Editar Usuário

| Breve descrição do Caso de Uso: | Usuário do tipo “Gestor” clica no botão “Cidadãos” na página “Dash” |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. “cidadãos”; Link. “>”; Link. |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | O gestor está na Dash |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Cenário Alternativo/Exceção #02: Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC19: Visualizar Perfil

| Breve descrição do Caso de Uso: | Cenário ocorre quando usuário tipo “cidadão” clica no botão “perfil” na parte inferior da Página “Dash” |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. “perfil”; ?. |
| Complexidade: |  |
| Cenário Principal: | Usuário clica no ícone de perfil, o sistema abre uma nova página que apresenta os dados do usuário. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Usuario fecha a pagina de perfil e retorna para a pagina “Dash” Cenário Alternativo/Exceção #02: Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC19.2: Visualizar Perfil Terceirizado

| Breve descrição do Caso de Uso: | Cenário ocorre quando o gestor clicar no botão “>” da dashboard presente no caso de uso “Selecionar time concerto”(UC25) e selecionar “visualizar” |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Nome; VarChar(40). Tipo de serviço; Char(1). Nomes dos Integrantes do serviço; Integrantes * VarCHar(40). Lista de serviços; Inteiros. |
| Complexidade: | Simples |
| Cenário Principal: | O sistema então apresentará uma tela com a listagem dos grupos de serviço terceirizados apresentando o nome do grupo (empresa), os tipos de serviços que ele presta, o nome de cada integrante do grupo e uma listagem numérica de quantos serviços esse grupo está encarregado, juntamente com botões “Atualizar” e “Desabilitar” que levarão para os casos de uso Atualizar Cadastro do Cidadão e do Serviço terceirizado(UC04) e Desabilitar Serviço Terceirizado (UC14) respectivamente |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Usuario fecha a pagina de perfil e retorna para a pagina “Dash” Cenário Alternativo/Exceção #02: Clicar no botão “Atualizar”, início do UC04 Cenário Alternativo/Exceção #03: Clicar no botão “Desabilitar”, início do UC14 |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC20: Feedback de Solução

| Breve descrição do Caso de Uso: | Cenário ocorre quando o usuário do tipo “Cidadão” tenta visualizar o status de sua denúncia |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Cidadão |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. “enviar”; ?. “feedback”; ?. |
| Complexidade: |  |
| Cenário Principal: |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Cidadão tenta enviar o “feedback” sem ter preenchido o campo, o sistema informa que o campo não foi preenchido corretamente e não envia os dados para o sistema Cenário Alternativo/Exceção #02: Cidadão tenta enviar o “feedback” com caracteres não aceitos pelo sistema, o sistema informa o que o campo não foi preenchido corretamente e não envia os dados para o sistema Cenário Alternativo/Exceção #03: Per |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC21: Priorizar Solução

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permitir o usuário visualizar gráficos com o número de denúncias categorizadas e interagir com a seleção de serviços para filtrar os chamados. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gerente. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. “Chamados Realizados”; Inteiro. “Chamados Respondidos”; Inteiro. “Chamados não Respondidos”; Inteiro. “Selecionar Serviço”; Link. |
| Complexidade: | Simples. |
| Cenário Principal: | O usuário acessa a sessão de “Gráficos de Chamados”no sistema. O sistema exibe um gráfico de : “Chamados Realizados” , “Chamados Resolvidos" e “Chamados” e “Chamados não respondidos". E exibe uma caixa de seleção abaixo dos gráficos com o título “Selecionar Serviço”. O usuário pode clicar em “Selecionar serviço” que listará os filtros disponíveis para o serviço. Caso um serviço seja selecionado o gráfico será atualizado para o tipo de filtragem mostrando os chamados para o tipo de filtro selecionado. Quando o usuário passar o mouse sob qualquer área do gráfico, o sistema exibe um pop-up com o número exato de chamados que aquela barra representa. O gráfico pode ser alterado em qualquer momento alterando a seleção de serviço. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O usuário clica no botão “Selecionar Serviço”, mas não escolhe nenhum serviço da lista. O gráfico permanece inalterado mostrando os dados gerais. Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário tenta visualizar o gráfico mas o sistema encontra um erro ao carregar as informações. O sistema exibirá uma mensagem de erro informando que os dados não puderam ser carregados. |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC22: Analisar Problema

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permitir que o gestor visualize o nome do cidadão que fez a denúncia e obtenha os dados completos da denúncia. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Data e Hora. Localização. Descrição. Imagens. Status Atual. |
| Complexidade: | Simples. |
| Cenário Principal: | O usuário acessa a tela de “Analisar Problema”. O sistema exibe uma lista com os nomes dos cidadãos que realizaram denúncias. Caso o Usuário clique no botão “>” ao lado de um nome o sistema expande a área correspondente e exibe o detalhamento das denúncias incluindo: “Data / Hora “ , “Localização” , “Descrição”, “Status atual” , “Imagens”. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O usuário clica no botão “>” ao lado de um cidadão que não fez denúncia. O sistema exibe uma mensagem informando que não há denúncias registradas. (Qual mensagem ??) Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário clica no botão “>” , mas ocorre um erro de carregamento nas informações. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que os dados não conseguiram ser carregados. (Qual mensagem ??) |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC23: Atualizar Status de Problema (não existe)

| Breve descrição do Caso de Uso: |  |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Agricultor Familiar |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. |
| Complexidade: | Complexo. |
| Cenário Principal: |  |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: Cenário Alternativo/Exceção #02: Cenário Alternativo/Exceção #0N: |
| Protótipo de IHM: |  |

- UC24: Verificar Problema

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permitir que o serviço terceirizado atualize o status de um problema diretamente no sistema, informando o gestor sobre a alteração em tempo real. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Serviço Terceirizado. |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. Terceirizado autenticado no sistema. Terceirizado com permissões adequadas. |
| Complexidade: | Simples. |
| Cenário Principal: | Serviço terceirizado acessa a tela de “Atualização de Status de Problema” . O sistema exibe uma lista de problemas atribuídos àquele serviço. O serviço terceirizado seleciona um problema específico na lista. O sistema exibe os seguintes detalhes do problema: “Descrição do problema” , “Data de Criação”, “Status Atual” e “Informações Adicionais”. O serviço escolhe a opção “Atualizar Status”, que permite alterar o status atual para as seguintes opções : “Em andamento”, “Aguardando Peças”, “Concluído”, “Necessita de Revisão”. O serviço terceirizado pode inserir comentários para o gestor. O serviço Terceirizado clica em “Salvar “ para confirmar a atualização do Status. O sistema registra a atualização no banco de dados e notifica o gestor. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O Serviço Terceirizado tenta alterar o status , mas o gestor ou outro serviço já fez uma atualização recente. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que a atualização não pode ser concluída. Cenário Alternativo/Exceção #02: O usuário clica em “x” . O sistema exibe uma mensagem informando que o status foi recentemente alterado por outro usuário e exibe o novo status atual. |
| Protótipo de IHM: | Não existe. |

- UC25: Selecionar time Conserto

| Breve descrição do Caso de Uso: | Permitir que o gestor selecione um time terceirizado responsável por consertos, a partir de uma lista de serviços cadastrados, e adicione uma nova denúncia para aquele time. |
| --- | --- |
| Ator (s) Envolvido(s) | Gestor |
| Atributos Manipulados e seus Domínios de Dados: | Atributo:; Domínio:. |
| Complexidade: | Simples. |
| Cenário Principal: | O Gestor acessa o painel de controle (Dash) e clica no botão “Terceirizados”. O sistema abre uma aba com a listagem de todos os serviços cadastrados. O gestor clica no botão “>” ao lado de um serviço específico. O sistema exibe uma opção “Adicionar nova denúncia”. O gestor clica no botão “Adicionar nova denúncia”. O gestor pode preencher (Precisa especificar os campos). O gestor confirma a ação no botão “Salvar”. O sistema registra a nova denúncia e a associa ao serviço terceirizado selecionado notificando o time sobre o novo trabalho. |
| Cenários Alternativos/Exceção: | Cenário Alternativo/Exceção #01: O gestor acessa a aba de Terceirizados , mas não há serviços cadastrados. O sistema exibe uma mensagem (Qual mensagem) informando que nenhum serviço foi encontrado. Oferece a opção de cadastrar um novo serviço. (Redireciona para algum UC ? ou eh um novo caso?) Cenário Alternativo/Exceção #02: O gestor tenta adicionar uma nova denúncia, mas ocorre um erro no sistema. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que a nova denúncia não pode ser salva e solicita que o gestor tente novamente mais tarde (Qual mensagem?). |
| Protótipo de IHM: |  |

# Estimativa de Esforços por Pontos de Caso de Uso

## Fatores Técnicos

| Fatores Técnicos | Peso | Relevância | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuído | 2 | 3 | 6 |
| Desempenho da Aplicação | 1 | 0 | 0 |
| Eficiência do Usuário Final | 1 | 3 | 3 |
| Complexidade de Processamento Interno | 1 | 0 | 0 |
| Reusabilidade de Código | 1 | 1 | 1 |
| Facilidade de Instalação | 0.5 | 4 | 2 |
| Usabilidade (Facilidade de utilização) | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Portabilidade | 2 | 5 | 10 |
| Facilidade de Manutenção | 1 | 2 | 2 |
| Concorrências | 1 | 5 | 5 |
| Características de Segurança | 1 | 1 | 1 |
| Acesso Direto a Dispositivos de Terceiros | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Tfactor | 33.5 |

## Fatores Ambientais

| Fatores Ambientais | Peso | Relevância | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridade com o Processo Iterativo Unificado | 1.5 | 1 | 1.5 |
| Experiência na Aplicação | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 2 | 2 |
| Capacidade de Liderança em Análise | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Motivação | 1 | 4 | 4 |
| Estabilidade de Requisitos | 2 | 3 | 6 |
| Consultores Part-Time | -1 | 2 | -2 |
| Linguagem de Programação na Linguagem | -1 | 4 | -4 |
|  |  | Efactor | 8.5 |

## Estimativa de Esforços

Abaixo, encontram-se definidas as métricas para a estimativa de esforços do módulo em questão:

| Valor da Hora do Projeto: | R$ 20,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de Horas Prevista no Módulo: | 8332,50 |  |
| Quantidade de Atores: |  |  |
| Simples | Médio | Complexo |
| Quantidade de Casos de Uso: |  |  |
| Simples | Médio | Complexo |
| Valor Total do Módulo: |  |  |